合同编号：

深圳国资国企产业创新中心项目

运营管理硬件增强项目

（物业监管、能耗监测和智慧安防模块）

合同

建设单位(甲方1)：深圳市投资控股有限公司

买  方（甲方2）：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

卖  方（乙方） ：

二○二五年十月

## 第一部分 合同协议书

本协议由深圳市投资控股有限公司、深圳深港科技创新合作区发展有限公司(以下简称“甲方”)与     (以下简称“乙方”)商定并签署。

建设单位（甲方1）：深圳市投资控股有限公司

身份证号/组织机构代码：914403007675664218

住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼

甲方：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

联系地址：深圳市福田区福保街道国资国企产业创新中心2栋7层

联系电话：15813808915

电子邮箱：peiqiang@sh-stic.com

联 系 人：裴强

乙方：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

联 系 人：

（除非特别指明，甲方1、甲方2以下合称“甲方”）

为了明确各方的责任、权利及义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，各方经友好协商，在平等互利的基础上，就乙方向甲方提供【深圳国资国企产业创新中心项目运营管理硬件增强项目（物业监管、能耗监测和智慧安防模块）】并获得伴随服务，经友好协商，各方达成如下协议：

1．本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2．下述文件是构成合同不可分割的部分。

(1)本合同协议书；

(2)合同条款；

(3)中标通知书；

(4)技术规格书；

(5)价格清单；

(6)投标文件、投标澄清文件及其它补充资料；

(7)招标文件；

(8)合同其它附件（若有）；

上述文件应认为是互为补充和解释，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

本合同一式拾份，其中甲方1执壹份，甲方2执陆份，乙方执叁份，每份具有同等法律效力。本合同经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同章后生效（以下无正文）

（本页无正文，为合同签字盖章页）

| 甲方1：（公章） 深圳市投资控股有限公司 | 甲方2：(公章) 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 乙方：(公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码：914403007675664218 | 组织机构代码：91440300MA5FCY075K | 组织机构代码： |
| 地址：深圳市福田区深南路投资大厦18楼 | 地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路3号深圳国资国企产业创新中心 | 地址： |
| 项目负责人：/ | 项目负责人： | 项目负责人： |
| 电话：/ | 电话： | 电话： |
| 电子信箱：/ | 电子信箱：/ | 电子信箱： |
| 开户银行：/ | 开户银行： | 开户银行： |
| 账号：/ | 账号： | 账号： |
| 签订时间：2025年10月 日 |  |  |

## 第二部分 合同条款

## 定义

1.1 买方（甲方）：指在合同条款中指明的购买货物和服务的单位，即深圳深港科技创新合作区发展有限公司。

1.2 卖方（乙方）：指在合同条款中指明的提供本合同项下货物和相关服务的公司或实体，即             。

1.3 合同价格：指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格；

1.4 货物：指乙方根据本合同规定需向甲方提供的设备及工器具、备品备件、日常消耗性材料、仪器仪表、技术文件等，以及必须向甲方提供的相关文件，除非合同另有规定；

1.5 服务：指根据本合同规定乙方提供的辅助服务（根据项目选择：设计联络、配合监造、检验验收、安装、安装督导、调试、培训、运输、保险、售后服务、技术支持）以及其它的伴随服务；

1.6 合同的书写、解释和说明均用中文；

1.7 天：指日历天数。

## 合同标的

【深圳国资国企产业创新中心项目运营管理硬件增强项目（物业监管、能耗监测和智慧安防模块）】项目货物及相关服务（具体内容详见“价格清单”）。

## 技术规格

乙方交付的货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“价格清单”的要求，且与甲方要求的规格型号（甲方提供）保持一致。

## 供货范围及送货地点

4.1 供货范围：

4.1.1 硬件系统

3个设备房（包含变电所、水泵房和消防水泵房）需增设温湿度传感器、水浸传感器设备等环境数据实时采集，提高设备房巡检效率、保障环境健康、减少安全隐患。

软件平台将部署在机房，服务器需保证软件平台的正常运行并预留相应的冗余配置，并能够满足边缘AI计算要求。

4.1.2 软件系统

（1）物业监管平台子系统

系统基于数字化与智能化技术构建一体化管理平台，满足物业服务严格监管和透明化需要，赋能我司运营部门实现进度管理与服务质量监督，提升服务监管能力与用户满意度。实现工单闭环管理（移动端报修、AI验收）、品质动态评分、设备IoT维保预警及人员考勤数字化。

（2）能耗监测子系统

对国创中心和科创中心两个项目能耗进行整体监测，通过实时监测、数据分析等手段，对于项目中的各项能源使用、区域异常能耗等情况进行精细化能耗管理。系统需实现能耗数据的趋势分析、能耗运行策略的优化，并对未来项目的节能改造提供精准的数据支撑，整体提升项目运行的能效水平。实现各项目分项用能统计、区域能耗排名及费用分析，支撑节能优化。

（3）智慧安防子系统

对国创中心和科创中心两个项目的物业安防场景进行针对性提升，需要对现有重点区域监控摄像头植入AI算法，通过AI算法进行及时预警，并自动通知提醒调度岗及时响应并处置，整体实现AI预警+智能调度的安防业务管理闭环提升。通过AI算法（垃圾识别、拥堵监测、周界入侵等）实时预警，结合指挥工作台调度处置，并新增访客“无感通行”功能，包含二维码、车牌自动识别等功能。

（4）智能化子系统对接

以上新建系统应充分利用项目已建的、支持外部对接的智能化子系统，包括能源管理、楼宇BA系统、视频监控系统、机房设备监测系统等，将各个分散系统的监测、告警数据、功能进行整合统一，结合新建系统能力实现从监测-预警-工单派发-验单结束的真实业务闭环场景。

（5）网络专线部署

根据系统统一监控和管理的需要，在国创中心和科创中心两个项目间架设网络专线用于数据传输。网络带宽要求不低于100M，布线方案经各方确认后实施。

（6）空调预约应用

支持深港河套科创中心内租户在手机、PC端应用提交延迟使用空调的申请，经物业管理人员审批后，分发任务给物业人员进行相关操作。此应用要求具备用户权限管理，可设置该功能只对部分用户开放。

（7）运维服务

在项目合同期内，乙方一是需要负责系统的日常运维和问题的及时解决；二是需要保持软件系统的版本及时更新和升级；三是需要负责网络专线的及时续约和维护管理。

具体详见《报价清单》、《技术要求》。

4.2交付成果

4.2.1 软件交付成果

（1）软件使用权

本项目需完整交付物业监管、能耗监测、智慧安防三大运营管理系统软件使用权，支持长期使用。

物业监管子系统应包含工单管理、品质查验、设备设施管理、库存管理、物业服务工作台、考勤管理等核心模块，适配在建、在售、在运营及代运营项目的物业服务监管需求。

能耗监测子系统需集成分项用能分析、能耗预警、数据统计等功能，覆盖深圳国资国企产业创新中心的精细化能源管控。

智慧安防子系统需实现设备房实时监控、告警联动、安防数据分析能力，并支持与新增传感器、摄像头等硬件设备的数据交互。满足深圳国资国企产业创新中心的安防需求提升。

空调预约应用需集成到移动、PC端应用中，支持用户提交申请，支持审批和任务分发闭环处理，支持权限管理和是否开放设置。

（2）配套工具

配套工具需提供本地化部署所需的服务器操作系统、中间件环境、数据接口，确保系统兼容性与可扩展性。

4.2.2 硬件交付成果

（1）本地化部署基础设施

基础设施需包含满足系统高并发运行及数据存储需求的服务器集群，以及保障内网通信安全的防火墙、交换机等网络设备。需附详细技术参数清单，明确品牌、型号及验收标准。

（2）智慧安防感知设备

智慧安防感知设备需针对深圳国资国企产业创新中心交付设备房环境监控传感器（如温湿度、烟雾、水浸传感器）、视频监控摄像头等装置，实现异常状态实时感知与告警联动。硬件配置需附详细技术参数清单，明确品牌、型号及验收标准。

（3）网络专线基础设施

在国创中心和科创中心两个园区间架设网络专线用于数据传输。网络带宽要求不低于100M。

4.2.3 文档交付成果

（1）技术文档

技术文档需包含系统部署架构图、组网图、接口协议规范及运维手册，明确系统配置要求与故障排查流程。

（2）用户文档

用户文档需提供分角色操作手册（管理员、员工、业主）、硬件安装调试指南，确保使用端快速适配。

4.2.4 管理文档

管理文档需提交系统测试报告、项目验收报告及运维服务计划，涵盖交付清单签收记录及后续服务响应机制。

4.3 自验收合格之日起计算，产品质保期为【2】年（若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应适用其较长的质保期）。

4.4 乙方工作具体内容包括但不限于：

4.4.1 产品的品牌、规格、型号、数量、单价、合价等详见《报价清单》、《技术要求》，乙方保证《报价清单》中所报的设备，无论规格、型号、数量和功能均完全满足甲方技术参数要求。

4.4.2 上述产品至现场卸货后甲方验收前的保管/运输/管理工作。

4.4.3 上述产品的施工指导及联动调试的配合。

4.4.4 若上述产品涉及与甲方采购的其它产品的配合协调工作的，乙方应负责配合协调。

4.4.5 全天24小时响应维修，产品出现故障后，乙方应在接到甲方通知后2小时内派专业维修人员到达现场，并及时采取有效的维修措施；

4.4.6 在质保期内免费负责产品的保养及更换零部件。质量保证期后，提供24小时应急服务，费用甲方与乙方另行约定；

4.4.7 应负责对甲方指定人员进行产品运行管理、维护保养等方面的培训；

4.4.8 应在到场验收合格后三天内提供三套必要的资料，至少包括以下内容：

（1）产品说明书或产品用户手册；

（2）产品合格证；

（3）出厂检测报告；

（4）安装说明书；

（5）所有需更换的配件的目录说明，包括订购表格和说明；

（6）安装、使用和维修手册。

## 合同价款及承包方式

5.1 本合同合同总价为人民币（大写        元整（￥      ）。其中，不含增值税金额为______元（大写：______元整），增值税率为______%，税款为______元（大写：______元整）。如因国家政策调整导致税率增减，合同执行前或执行中税率发生变化的，从乙方向甲方按新税率开具发票起调整相应部分税金，不含税总价不变。

5.2 合同总价构成详见附件《报价清单》《报价清单》作为合同附件，与本合同具有同等效力。乙方在此立约，保证全部按照本合同规定向甲方提供货物和伴随服务，并修补缺陷。作为对所提供货物和伴随服务以及修补缺陷的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

5.3 承包方式及范围：

本合同按供货范围和合同价款固定总价包干，合同总价包括：

5.3.1 采购单价包括但不限于：产品成本、加工费、包装费、运输装卸费、关税、劳务费、企业管理费、出厂检验费、进场送检费、质保期内因质量问题更换费用、交货前的成品保护、产品设计费用、保险、利润、一切税费、国家规范标准及项目供货合同包含的所有风险、责任义务本合同约定内容所需的一切费用，除本合同另有约定外，该费用固定不变。

5.3.2 将货送至甲方指定地点（甲方指定的地点为车辆可到达地点）并下车卸货、堆码等所有费用及相关技术服务、质保服务费用等；

5.3.3 现场协调、现场配合收货验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

5.3.4 乙方在投标报价中少报漏报错报的配件、材料费用不再另行增加，综合单价不予调整。

5.3.5 除甲方与乙方同意根据合同规定对合同进行变更（或修改）外，在合同执行期间合同总价固定不变。

5.3.6 在合同执行过程中，如国家对增值税税率进行调整，合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

## 付款（根据项目实际情况选用）

6.1 本合同价格支付应通过甲方在中国境内指定的银行支付给乙方在中国境内指定的银行账户。

（1）预付款：本项目合同签订后，乙方向甲方提供等额、真实、合法有效的增值税专用发票，经甲方审核确认后的15个工作日内支付合同总价的20%。即人民币   元(¥：元)。

（2）进度款：乙方按照合同要求，完成设备供货及安装，完成约定功能部署上线后，甲方与乙方签字确认无误且甲方验收合格后（签署交货验收单），乙方向甲方提供等额、真实、合法有效的增值税专用发票及付款资料，甲方收到乙方完整的付款申请资料并经甲方审核确认后的15个工作日内支付合同总价的50%。即人民币   元(¥：元)。乙方须提供：

1）乙方出具的本次支付请求；

2）甲方签署的交货验收单（初步验收）；

3）经甲方审批的验货计价表（如有）；

4）乙方开具增值税专用发票正本。

（3）结算款：项目上线运行3个月后进行终验，终验合格且完成履约评价后，乙方向甲方提供等额、真实、合法有效的增值税专用发票及付款资料，甲方收到乙方完整的付款申请资料并经甲方审核确认后的15个工作日内支付合同总价的27%。即人民币   元 (¥：元)。乙方须提供：

1）乙方出具的本次支付请求；

2）甲方签署的项目验收单（最终验收）；

3）乙方开具增值税专用发票正本。

（4）质保款：质保期满并经最终验收合格后，乙方向甲方提供等额、真实、合法有效的增值税专用发票及付款资料，甲方收到乙方完整的付款申请资料并经甲方审核确认后的15个工作日内支付合同总价的3%。即人民币   元(¥：元)。乙方须提供：

1）甲方签署的最终验收合格证书；

2）乙方开具增值税专用发票正本。

6.2 履约评价

履约评价等级分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。

| 履约评价得分 | ≥90,≤100 | ≥80,＜90 | ≥60,80） | ≥0,＜60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |

乙方最终履约评价结果未达到“合格”的，乙方应支付5万元违约金。

6.2 合同价款调整

（1）合同中已有适用的价格，按合同已有的价格执行。

（2）合同中只有类似变更的价格，可以参照类似价格执行（需三方询价）。

（3）合同中没有适用或类似变更的价格，由乙方根据市场价格提出适当的价格，经甲方确认后执行（需三方询价）。

6.3 银行费用

在甲方银行发生的费用由甲方负担，在乙方银行发生的费用由乙方负担。

6.4 乙方指定银行账户信息：

公司名称：

开 户 行：

账    号：

## 知识产权

7.1 因乙方为实施本合同而向甲方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

7.2 乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即甲方在中国使用乙方提供的产品、产品的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

7.3 乙方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向甲方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由乙方负责支付。

7.4 在乙方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，乙方应取得甲方同意，所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担。

7.5 因乙方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

7.6 如乙方拒绝或怠于履行上述义务的，甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其它方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

## 交货时间、地点、装运、保险、包装

8.1 交货时间

（1）本项目开始时间为合同签订时间，暂定为2025年11月1日；

（2）到货、安装、调试并验收合格时间，暂定为2026年1月30日；

（3）供货期及安装期合计90天。

（4）质量保证期为货物最终验收证书签发日起2年，从甲方出具最终验收合格证起开始计算（若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应适用其较长的质保期）。

（5）乙方支持对部署的系统进行长期免费维保服务，包括但不限于软件系统的维护和升级，以及硬件系统的维护。

8.2 交货地点

交货地点为深圳市【福田区】。甲方指定具体堆放点，乙方交货前应做好防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

8.3 装运：乙方负责将货物运送到合同规定的交货地点。运杂费已包含在合同价格内。

8.4 保险

乙方应办理货物在运抵合同规定地点途中的保险及乙方派往甲方服务人员的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十（110%）办理“运输一切险”。保险费已包含在合同价格中。

8.5 包装要求

8.5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

8.5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

8.5.3 乙方应在每件包装箱的相邻四侧以醒目的中文做出下列标记：

（1）收货人；（2）合同号；（3）目的地；（4）货物名称；（5）箱号；（6）毛重/净重；（7）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝。

8.5.4 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

8.6 若乙方在进行货物装卸或配套服务时造成第三方人身或财物损失的，由乙方承担赔偿责任。

## 质量保证

9.1 乙方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准，如属于进口产品，需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明，且需提供中文说明书和相关资料并提供检验和验收方法、步骤及内容。严禁提供假冒伪劣产品。一经发现，甲方有权解除本合同，不予支付假冒伪劣产品对应的合同价款，并有权要求乙方向甲方支付合同总价10%的违约金。

9.2 在正常操作条件下，乙方保证合同项下乙方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故；若因乙方所提供的货物缺陷导致甲方损失的，由乙方承担全部责任。

9.3 如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，在书面通知乙方后，甲方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方负责，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

9.4 如乙方所供产品有使用时效性要求的，必须保证剩余有效使用期限或质保期最少为供货产品有效使用期限或质保期的三分之二时间以上，否则甲方有权拒收。

9.5 服务质量

9.5.1 乙方应严格按照甲方的管理要求、服务质量要求和服务进度要求，完成本合同约定的全部工作内容。

9.5.2 项目应严格按照方案及甲方与乙方确立的计划及阶段要求按期执行，为确保项目质量，具体时间节点可在甲方与乙方协商一致的前提下根据甲方具体时间要求进行调整。

9.5.3 乙方在整个项目实施阶段应保证投标文件承诺的项目团队人员按甲方实际需求参与本项目，并应确保满足项目约定的工作时间。乙方确因自身工作需要需调整项目团队成员，需征得甲方的书面同意；如甲方不满意项目团队成员的工作而要求乙方调换的，乙方应无条件配合。

9.5.4 乙方在工作中，对甲方提出的修改意见和建议，乙方应积极听取并据此认真修改、调整；若乙方不能提出更好的方案又拒不执行甲方的建议，甲方有权另行委托第三方完成，由此产生的相关费用应由乙方自行承担，若因此造成工作延误的，乙方应承担相关责任与损失。

9.5.5 乙方投标文件中承诺的优于本项目技术要求的服务质量、进度及售后服务内容也属于本合同约定的质量要求的一部分，若乙方无法完成则应承担相应违约责任。

9.5.6 乙方应信守国家有关法律法规、行业标准和职业道德规范，保证其提供的服务及服务成果符合有关法律法规的规定，不得有损甲方或任何第三方的合法权益。如因乙方的原因造成甲方经济或声誉上的损失，甲方有权向乙方追究法律责任。

9.5.7 乙方为提供本合同项下约定服务，需要进入甲方办公场所及施工场地的，应遵守甲方及相关单位的安全管理制度，听从现场人员的指引，充分做好安全防护措施。服务提供过程中因乙方原因导致安全事故或导致事故损失扩大的，责任由乙方承担。

## 质保期

10.1 乙方为甲方提供免费的技术支持与培训。

10.2 质量保证期为货物最终验收证书签发日起2年，从甲方出具最终验收合格证起开始计算（若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应适用其较长的质保期）。质保期内如任何部件因非甲方原因/过失而损坏，由乙方在30个工作日内修复或更换，修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换，如不能更换的，予以退货，造成甲方的损失由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方，并向乙方提出索赔。

10.3 若乙方不能在甲方规定的时间内完成货物的维修、更换、重新设计、安装或重新调试等，则甲方有权自行或委托第三方进行维修、更换、重新设计、安装或重新调试等工作，发生的所有费用及风险均由乙方承担，甲方有权在应付给乙方的质保金或质保金保函中将此费用扣除。并且甲方的上述行为不免除乙方依据合同规定应承担的任何责任。

10.4 乙方接到甲方报障电话，30分钟之内予以回复，帮助解决问题，1-3小时内到达甲方现场实施修复。

10.5 在质保期结束时，须由乙方专业工程师对全部货物进行一次全面的检验测试，任何缺陷必须由乙方自费修理。在修复后，乙方必须将缺陷原因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等书面报告给甲方，由甲方认可。

## 检验与验收

11.1 在交货前，乙方应保证货物的包装完整无损。

11.2 货物运抵现场后，乙方应自费派遣人员前往甲方现场参加开箱检验。如果乙方代表未能及时到达现场，甲方有权单独进行开箱检验。

11.3 甲方与乙方应对货物的包装、书面资料、外观、规格、数量进行检查和检验。

11.3.1 产品的外观检验：外观、材质、随机资料（产品说明书、出厂检验报告、制造商签署的质量合格证等）及包装完整无破损。验收时，如发现交货产品的规格、型号、内在内容与合同规定描述不相符的，乙方应负责更换。乙方所供物品，必须按照（国家、行业或企业）标准和规范生产，所供物品均须符合国家及行业相关验收标准。列入国家强制3C目录内货物须具有3C标志。进口产品需提供中文说明书和相关资料并提供检验和验收方法、步骤及内容。

11.3.2 甲方对货物的性能、功能和质量进行验收，检验方法：

（1）采取送验的方法对货物进行检验。

（2）采取使用的方法对货物进行检验。

（3）待验收合格后，由甲方签署最终验收合格证书。

11.4 按国家计量法规规定，需送检的设备等产品，如甲方初次送检出现不合格产品，乙方应无条件退换同品牌同型号的产品，并负责支付该部分计量检测费用。

11.5 对于验收或送检不合格的产品，乙方收到甲方的不合格通知后应立刻办理退换货并在5个工作日内完成，超过以上期限未处理的，甲方对以上不合格品出现的丢失、质量变质等状况概不负责。

11.6 最终验收：合同规定质保期满后30天内，甲方应组织最终验收，以确认乙方所提供货物满足本合同规定，验收合格后，甲方开具最终验收合格证书。

## 违约责任

12.1 货物质量的违约责任：

乙方应提供与合同要求相符的货物，如在到货验收或质量保证期内经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料不合适，甲方可根据本合同有关质量保证或检验的规定提出索赔，甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

（1）修理或更换：乙方应自费对有缺陷的货物进行修理或更换，使之符合合同规定的要求。修理或更换应在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内完成，经修理或更换的货物在通过合同规定的检验后，甲方可予以接受。如在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内未能完成修理或更换，或完成上述操作后仍不符合合同规定的，甲方有权视情况选择本款第（3）或（4）种规定的方式要求乙方承担违约责任。

（2）根据货物的瑕疵和受损程度降低货物成交价格：甲方从应支付给乙方的货款中扣除不合格部分货物的所有价款。

（3）退货：甲方拒收质量不符合合同规定的货物，并退回给乙方。此种情况下，乙方须将相应货物的货款在退货后7天内退回给甲方，如甲方因退货发生额外费用（包括但不限于：退货的运输费、保险费、仓储费、检验费、银行手续费、利息以及其它杂费，甲方从第三人处购买相应替换货物高于从乙方处购买相应货物的价格的差额）的，乙方应承担该额外费用。

（4）解除部分或全部合同：甲方拒收质量不符合合同规定的货物，并书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的10%支付违约金。

12.2 延误供货的违约责任：

如果乙方在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内未能提供符合合同规定的部分或全部货物，则甲方有权视情况选择如下任一种方式要求乙方承担违约责任：

（1）任一批次货物的供货时间每延迟7天（含7天），乙方应按照合同总价的0.15%向甲方支付违约金，不足7天按7天计算。任一批次货物的供货时间延迟超过21天的，甲方可解除部分或全部合同并要求乙方按照解除部分总价的10%向甲方支付违约金。

（2）解除部分或全部合同：甲方书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的10%支付违约金。

12.3 货物短装的违约责任：

如乙方提供的货物出现短装的，则乙方必须在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内补足货物。如乙方未能在21天（备品备件和专用工具为7天）或甲方规定的其它时间内补足货物的，甲方可解除部分或全部合同并要求乙方按照解除部分总价的10%向甲方支付违约金。

在合同履行期间,如乙方无法按合同约定的货物的型号规格、性能等要求供货,要求进行供货变更的,除非原生产厂出具了型号规格已停产或替代的证明文件,且停产、替代时间是在投标/报价截止时间之后,并获甲方同意，否则,乙方应向甲方支付本合同项下该货物总价的10%的违约金。

12.4 乙方在质保期或者延长的质保期内的违约责任：

乙方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，按合同总价的1‰/次的标准向甲方支付违约金。

12.5 乙方在安全事故方面的违约责任：

若由于乙方原因（包括但不限于乙方提供货物的潜在缺陷）导致安全事故，乙方应赔偿甲方及第三方因此产生的损失，同时每发生一次，乙方按照合同总价的10%向甲方支付违约金。如安全事故导致人身伤亡的，则乙方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、广东省、深圳市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。

上述情况下，甲方还可以直接书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的10%向甲方支付违约金。

12.6 乙方在提供服务方面的违约责任（请根据项目特点自行选用）

乙方应保证合同项下所提供的服务，包括但不限于联络与审查、检验与验收、设计配合、培训、安装督导、安装、现场调试及配合等均按合同规定的方式或甲方确认的良好方式进行，并保证不存在因乙方人员的过失、错误或疏忽而产生服务问题。否则，乙方须按照如下方式向甲方承担违约责任：

（1）因乙方原因造成安装进度延误的，按照人民币1000元/天的标准向甲方支付违约金。

（2）乙方的其它服务未达到合同规定或甲方要求，每发生一次，甲方有权视情况在人民币伍仟元～伍万元之间确定一个合理的违约金数额并要求乙方支付，乙方对此无异议。

如甲方认为有必要，发生上述情形时，甲方也可以书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的10％向甲方支付违约金。

12.7 除上述规定外，乙方还有其他违反合同规定的行为的，甲方有权视情况选择如下任一种方式要求乙方承担违约责任：

（1）每发生一次其它违反合同规定的行为，由甲方根据实际情况针对不同的违约行为在人民币伍仟元至贰拾万元之间确定一个合理的违约金数额并要求乙方支付，乙方对此无异议。

（2）书面通知乙方解除部分或全部合同，并且乙方应向甲方按解除部分总价的10%支付违约金。

（3）乙方供应的产品经甲方验收不合格的，乙方应立即进行维修和更换，由此导致供货期限延误的，乙方应按照本合同约定承担延迟交货责任。倘若上述问题整改后经甲方验收评价质量仍然不合格的，甲方除有权要求乙方继续维修和更换外，还有权从合同总价中扣除不合格产品价格，并收取乙方相当于不合格产品总价的10%作为质量违约金。

（4）乙方未按照合同约定期限完成供货并经甲方验收合格的，逾期不超过30个日历天时，每逾期一日，甲方有权向乙方收取该部分产品相应价款的千分之一作为违约金；逾期超过5个日历天以上（含5日），甲方有权终止本合同，并按暂定合同总价的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

（5）因乙方供给甲方的产品，其品牌、型号、规格、质量等级、完好程度、新旧程度等与本合同约定不一致，甲方有权无条件退货并终止合同，乙方须向甲方退回已收款项并按暂定合同总价的10%向甲方支付违约金。

（6）若因产品质量缺陷造成甲方蒙受损失或致使甲方向第三方承担损害赔偿责任的，乙方应当赔偿甲方的全部直接和间接损失包括甲方向第三方支付的损害赔偿及处理相关纠纷支出的所有费用，并支付相应产品货款10%违约金。

12.8 乙方在按上述规定交付违约金后，如违约金数额尚不足以弥补甲方实际损失的，乙方还须就不足部分继续赔偿。

12.9 乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方案解决索赔事宜的，甲方有权直接从未付货款或履约保证金中扣回所有违约金和赔偿金，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的其他任何责任和义务。

12.10 任一批次货物甲方逾期付款的，每逾期一日甲方应按照合同总价的0.15%向乙方支付违约金，逾期付款超过7日，乙方有权停止供货；逾期付款超过30日的，乙方有权解除本合同并要求甲方按照合同总价10%向乙方支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权进一步要求甲方赔偿。

## 不可抗力

13.1 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在事故发生后10天内将有关当局出具的证明文件递交给甲方审阅确认。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过180天，甲方与乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的合同。

## 争议的解决

14.1 甲方与乙方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，合同各方的任一方可向甲方所在地人民法院依法提起诉讼。

14.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

## 合同解除和终止

15.1 合同自然终止

各方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

15.2 违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）没有甲方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；

（2）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15.3 如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时或误期违约金达到合同总价的10%，甲方有权终止合同。

除法律另有规定外，乙方承担的各项违约责任总和不超过合同总价20%。

15.4 根据14.2条规定合同终止后，甲方可自己或选择由任何其他供应商（承包商）完成本合同项目。

15.5 如果甲方根据14.2条的规定，终止了部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而增加的支出。但是，乙方须继续执行合同中未终止的部分。

## 转让和分包

没有另一方当事人的书面同意，任何一方当事人不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

## 适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 合同修改

除了甲方与乙方签署书面补充合同，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

## 合同生效

本合同由各方法定代表人或其授权的代理签署并加盖公章后正式生效。

## 乙方对环境因素、危险因素的预防、控制措施（若有）

## 其它

合同印刷费由乙方支付。

## 特别约定

本特别约定是合同各方经协商对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

22.1 关于项目委托管理

22.1.1 甲方1委托甲方2对本项目进行管理，本项目所涉费用由甲方1作为付款义务人直接支付给乙方。本项目款项支付过程中，不排除因甲方的审批程序等因素导致款项支付延迟，乙方已知悉并自愿接受该风险。

22.1.2 付款流程为：乙方向甲方2提出付款申请，甲方2审核并签署意见后报甲方1，即付款义务人审核，经审核通过后由甲方1将资金支付给乙方。乙方已充分考虑审核、支付时间较长的风险，并不得主张费用补偿（包括利息等）,甲方1及甲方2不承担因此而产生的任何后果。

22.1.3 甲方2承诺按照法律规定履行应由甲方2履行的项目审批手续并按照合同约定向甲方1申请支付合同价款及其它应当支付的款项,履行本合同所约定的应由甲方2履行的全部义务。

## 中标通知书

## 技术规格书

## 价格清单（盖章件）