国际协同创新区北区配套空间设计、招商、

运营需求分析及设计优化服务技术规范书

一、项目基本情况

本项目位于河套深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）东翼皇岗口岸片区，占地面积43万平方米，用地性质以M0(新型产业用地)、GIC0（科研用地）为主，计容建筑面积约180万平方米，其中商业面积约6.8万平方米，宿舍面积约8万平方米，文体配套约4.5万平方米。其中，国际协同创新区北区商业面积约2.1万平方米，宿舍面积约8.0万平方米，文体配套面积约1.5万平方米。

二、服务内容

协同创新区-北区在更新详蓝后，与23年版本的全区策划分布不匹配，建议根据最新指标数据重新调整，其中包括商业、文体、宿舍、会议配套等。本次招标服务范围为商业、宿舍及文体配套的设计、招商、运营需求研究及相应空间的设计优化服务，输出各项配套空间设计条件，以满足后续建筑方案、招商、运营三大端口直接落地。所有定量结论须给出90%置信区间及样本量计算过程，供甲方抽检复核。

（一）指标及数据更新

1.整体规划及分期策略更新

（1）结合最新政策、市场趋势、区域发展规划，提出整体功能布局建议。

（2）明确各期开发时序、功能衔接、交通组织、公共空间联动方案。

2.整体分期开发策略更新

提出分期开发的经济性、操作性分析，包括每期启动区选择依据、资源配置建议。

3.北区分期开发策略更新

针对北区提出具体分期实施方案，包括但不限于启动项目、配套先行策略、滚动开发逻辑。

（二）	指标再梳理

1.商业、文体、宿舍、会议配套等指标更新调整

结合客群调研与商户访谈，对原指标进行合理性评估与优化建议。

2.北区物业条件及使用情景

分析北区物业的物理条件与使用场景，提出适应性调整建议。

（二）客群需求分析

1.客群问卷调研

（1）调研目标客群筛选，应涵盖合作区入驻企业（或有意向入驻企业）、科研人员、企业员工、商务访客、过境客群、周边居民等。

（2）制定编制问卷，定性及定量问题梳理，包含定性（开放题）与定量（量表题）结合，涵盖需求强度、消费偏好、使用频率等维度。

（3）问卷发放渠道，线上线下结合，覆盖合作区内企业、科研机构、社区等。

（4）	问卷样本回收分析，总有效样本不少于150份，各子客群样本量需满足统计分析要求。提供90%置信区间分析、交叉分析、聚类分析等。

2.客群需求分析（商业、宿舍、文体、会议）

（1）基于大数据（如人流热力、消费数据）、客群访谈、问卷访谈等多种形式形成客群深化分析，输出客群画像。

（2）客群年龄及职业结构分析，包括年龄、职业、收入、家庭结构、行为习惯等分析。

（3）家庭生命周期分析，分析包含家庭人口、年龄中位数、收入与支付曲线、居住空间需求、亲子时间预算与消费行为与习惯等，输出家庭生命周期分析结论。

（4）	商业、居住、文化设施、会议设施需求总结。根据客户调研，输出商业、居住、文化设施、会议设施需求总结，总结需要涵盖客户画像、需求、行为、收入、支出、消费行为与习惯等，供甲方确认产品体量、功能与布局。

（三）北区商业部分设计深化

1.商业整体定位愿景深化

（1）基于宏观发展、国家战略、粤港澳大湾区发展规划、省市区各级人民政府的上位规划、合作区总体发展规划、区域发展价值等对项目背景、政策、周边交通状况等因素进行系统分析，结合地块用地性质和开发建设最新指标对项目原定位进行深化。系统梳理及分析项目开发的区域区位、设计概念、资源导入方向、内部交通、周边配套、开发程度、限制性条件等因素，多维度了解项目自身开发条件。结合商业功能核心特点及竞争力，从规模与效力、业态壁垒、场景差异、数字运营等维度，提出具有辨识度的商业定位与主题，并阐述其与河套合作区整体定位的衔接逻辑。

（2）商业整体定位及分区定位（形成 Slogan），提出适合片区的定位，分区定位与整体定位之间相应的逻辑关系要明确。根据定位提出业态落位建议及每个铺位的品牌落位建议。

2.代表性品牌访谈

代表性品牌访谈不少于20家商户，涵盖大型中式餐饮、日本料理、轻食、零售、体验业态等具有代表性的商户。访谈内容需系统整理为“商户需求清单”，包括空间、工程、运营三类需求。

（1）经营需求维度，特殊设备需求、燃气条件、空调、电力等需求。

（2）空间硬性指标，最小租赁单元、门高、承重、层高临界值、开间进深比等。

（3）工程底线条件，用电容量、给排水点、通风、消防等要求。

（4）其他相关指标

3.商业设计优化建议

提供具操作性的设计导则，包括动线、铺位划分、主力店落位、公共空间设计等；交付标准建议明确材料、设备、智能化等具体要求。

（1）商业体量及层数建议，结合实际建筑条件提出地上、地下、市集商业等空间建议。

（2）商业空间功能布局优化建议，包含动线、公区尺度、主入口位置、下沉广场布局、屋顶花园设置等。

（3）	商铺设计指标优化建议，包括店铺进深、层高、柱距、承重等。

（4）商铺业态布局优化建议，包括业态组合、落位及配比、最大条件预留、品牌示意等，需要细化到每个商铺。

（5）	主力店布局建议，包括数量、业态、面积、楼层、位置、挑空、品牌示意；明确主力店、次主力店、创新品牌的配置逻辑，建议引进的“黑珍珠/米其林/大众点评必吃榜”品牌建议；提供3套不同“主力店/次主力店”组合方案，对租金影响测算差异。

（6）主力店中庭及外摆空间商业优化设计建议。

（7）客流动线优化建议，明确负一层与一层的联动关系，提供客流动线模拟图，客流动线“无死角指数”建议，主次动线宽度建议，关键节点之间的步行距离与视觉通廊要求。

（8）提出外摆+屋顶空间的利用优化，额外租金折算率。

（9）自营或联合运营空间的工程条件、设备设施的配备，形象打造。

（10）场景差异维度（打卡、传播、溢价），输出24h营业场景面积占比建议，并给出“夜间经济”专项测算。

（11）立面可互动媒体屏面积建议，日常上画率与重大节日（元旦/春节/国庆）联动租金溢价测算。

（12）特色亮点空间建议，包括楼层位置、场景意向、功能业态、空间描述等。

（13）节点空间场景建议，包括外立面、室内公区、户外空间、主题空间、广告位与广告展示形式、IP 等。

（14）	产品交付标准建议清单，给出《商业业态落位图》（PDF），店铺级编号、面积、租金测算、工程条件四图合一。

（15）提供《商户工程技术条件清单》EXCEL模板，燃气、给排水、供电、排烟、隔油、荷载、5G室分等，关键指标需附上品牌访谈或行业规范依据。

（16）	给出店招形式、导视、标识等建议。

（17）交付标准及配置建议清单

（18）	运营模式及策略。

4.招商策略建议

针对项目分期开发的情况，提出有针对性、可落地的租赁策略，定价建议，及招商策略。

5.推广策略建议

根据项目定位，提出推广建议，包括筹备期、预热期、开业等各阶段的推广建议及计划。

（四）北区居住部分设计深化

1.公寓访谈，不少于5家酒店式公寓品牌深度访谈，包括但不限于建筑成本、装修配置、租金标准、面积配比。

（1）	市场维度访谈，品牌同类城市入住率及房价、会员体系输送客源占比等。

（2）	产品维度访谈，最小管理规模要求、公区标配清单等。

（3）	商务维度访谈，合作模式、管理费结构、收益分成、翻新责任条款等。

2.公寓设计优化建议

（1）公寓户型优化建议，管理单元、面积段、套数。

（2）给出各类产品线户型建议、得房率、套密度、可改造指数等。

公寓空间布局优化建议

（3）公区配套需求清单，提供“分级菜单”基础版/增值版/旗舰版三份建议。

（4）	交付标准建议清单

（5）给出运营模型，含RevPAR、入住率、渠道佣金、管理费、翻新摊销等。

（五）北区文体及会议设施设计深化

1.文体部分

（1）	文体设施布局优化建议，管理单元、各具体功能及场地数量等。

（2）	配套需求清单，数量、分租、管理模式。

（3）须列“赛事级/培训级/体验级”三档配置清单，并给出可逆转换方案。

（4）	提供“文体+商业”坪效联动测算：测算如文体客流提升 10% 时，商业租金增长率。

（5）交付标准及配置建议清单

（6）运营模式建议

2.会议部分

（1）会议设施布局建议（管理单元、使用人数及规模、场景等）

（2）	配套需求清单，包括智能化需求等

（3）按“G20级别、行业峰会、企业内训”三类场景做平面切换，提供声光电、座椅、同传、直播、餐饮同步转换时间表

（4）交付标准及配置建议清单

（5）运营模式建议

三、服务期限及服务成果相关要求

（一）服务期限

1.服务总周期1年，自合同生效次日起算。

2.中间节点：

（1）T0+10天《工作大纲+样本框》甲方确认；

（2）T0+30天《客群深调中间稿》汇报；

（3）T0+60天《北区商业部分定位与设计优化》汇报；

（4）T0+90天《北区居住部分定位与设计优化》、《北区文体及会议设施定位与设计优化》汇报；

（5）T0+120天完成《国际协同创新区北区配套空间设计、招商、运营需求分析及设计优化服务》汇总成册终稿；

（6）T0+360天，根据甲方要求深化各专题方案。全部终稿、源文件、原始问卷、访谈录音移交完成。

（二）服务成果

1. 主报告《国际协同创新区北区配套空间设计、招商、运营需求分析及设计优化报告》彩色精装10份+电子可编辑 PDF或PPT 1份。

2.专题报告7份：客群、商业、公寓、文体、会议、经济测算、运营策略各独立成册。

3.原始问卷、访谈录音、深访纪要及脱敏数据包，需要无偿移交给招标人。

4. 根据甲方需求进行汇报，每次汇报后7天内根据甲方意见修改并提交修改对照表。

5.甲方在任意阶段可随机抽取10%问卷进行电话复核，如发现虚假问卷，每份扣服务费人民币 5000 元。

6.最终成果，需经甲方书面确认后生效。